**Годовой отчет**

о ходе реализации муниципальной программы

« Комплексное развитие сельских территорий Находкинского городского округа

на 2021-2024 годы»

Ответственный исполнитель : территориальное управление «поселок Ливадия».

Отчетный период: 2022 год.

Непосредственный исполнитель: главный специалист МКУ «Управления городским хозяйством»

Кузнецова Е.А.

Тел. 651314

kuznesova.k83@mail.ru

Заместитель главы администрации

Находкинского городского округа-

Начальник территориального

управления микрорайона города

«поселок Ливадия» администрации

Находкинского городского округа С. А. Подгорный

**Пояснительная записка.**

 Программа «Комплексное развитие сельских территорий Находкинского городского округа на 2021-2024 годы» принята Постановлением администрации Находкинского городского округа от 16.10.2020 г. №1094.

 В течение 2022 года в Программу 1 раз вносились изменения: постановлением администрации Находкинского городского округа № 725 от 01.06.2022 г.

 Данная муниципальная программа является основой для реализации мероприятий по комплексному благоустройству, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населенных пунктов Находкинского городского округа с. Анна и с. Душкино.

 **Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 2022 год.**

 В процессе реализации программы было достигнуто значение показателя (индикатора):

 Отремонтирован фасад структурного подразделения «Клуб села Анна» МБУК «Ливадийский дом культуры». Источником информации показателя (индикатора) является акт приемки выполненных работ.

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

 **Перечень выполненных и невыполненных мероприятий за 2022 год.**

 Реализация программы « Комплексное развитие сельских территорий Находкинского городского округа на 2021-2024 годы» осуществлялась путем выполнения мероприятий:

1. Отремонтирован фасад структурного подразделения «Клуб села Анна» МБУК «Ливадийский дом культуры».

**Оценка эффективности реализации Программы.**

**( за отчетный 2022 год.)**

 Оценка эффективности муниципальной программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной Постановлением администрации Находкинского городского округа от 16.10.2020 г. №1094. «Комплексное развитие сельских территорий Находкинского городского округа на 2021-2024 годы» .

1 . Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

 Степень реализации программы Ц1 =1/1=1).

2 . Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

 Сфин = $ {З\_{факт}}/{З\_{план}}$ , Сфин  = 2 341 597,56/2 342 339,23 = 0,99

 3 . Оценка степени реализации мероприятий.

 $М\_{р}$= ${М\_{в}}/{М}$, Мр = 1/1=1

 4 . Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Э = $\frac{(Iц + Сфин + М\_{р}) }{3}$, Э = (1+0,99+1) / 3 = 1.

 Эффективность реализации муниципальной программы со значением 1 признается высокой.

Вывод : запланированные на 2022 год результаты реализации Программы выполнены в полном объеме.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.**

 Анализ показал, что факторов повлиявших на ход реализации Программы не выявлено.